eco-TRACE

Documentos de soporte para el backlog priorizado

Requisitos funcionales nuevos (Tier 1) y criterio de priorización — anexo al SRS original

# 1. Requisitos funcionales nuevos

El SRS original cubre RF-001 a RF-010 (registro, sesión, mapa y visualización de puntos). Los siguientes RFs formalizan las 4 historias de usuario Tier 1 (HU-20 a HU-23) y deben incorporarse al documento de Especificación de Requisitos de Software.

| ID | Nombre | Descripción | HU relacionada |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-011 | Registrar entrega | El sistema permitirá a los usuarios registrar una entrega (donación o reciclaje), indicando artículo, peso, estado de conservación y fotografías. | HU-20 |
| RF-012 | Consultar historial de entregas | El sistema permitirá a los usuarios consultar el historial de sus entregas con fecha, tipo y estado. | HU-20 |
| RF-013 | Notificar resultado de propuesta de punto | El sistema enviará una notificación por correo (Resend) al usuario cuando su propuesta de punto sea aprobada o rechazada. | HU-21 |
| RF-014 | Registrar bitácora de notificaciones | El sistema registrará el estado de envío (enviado/fallido) de cada notificación, sin bloquear el flujo de aprobación. | HU-21 |
| RF-015 | Visualizar dashboard de impacto | El sistema mostrará estadísticas de impacto: kilogramos reciclados, número de donaciones y número de puntos activos. | HU-22 |
| RF-016 | Filtrar estadísticas por categoría | El sistema permitirá filtrar el dashboard de impacto por categoría (ropa, electrónicos, reciclaje). | HU-22 |
| RF-017 | Calificar punto ecológico | El sistema permitirá a los usuarios calificar un punto con una puntuación de 1 a 5 y un comentario opcional. | HU-23 |
| RF-018 | Actualizar promedio de calificación | El sistema recalculará el promedio de calificación y el total de reseñas del punto al registrarse una nueva reseña. | HU-23 |
| RF-019 | Editar calificación propia | El sistema permitirá a un usuario editar su calificación existente de un punto en lugar de crear una nueva. | HU-23 |
| RF-020 | Marcar punto para revisión por baja calificación | El sistema marcará un punto para revisión administrativa cuando se supere un umbral configurado de reseñas negativas. | HU-23 |

# 2. Criterio de priorización

Para ordenar el backlog de forma defendible (no solo por intuición de Alta/Media/Baja), se aplicó un WSJF simplificado (Weighted Shortest Job First):

WSJF = (Valor + Habilita) / Esfuerzo

- Valor (1-5): impacto directo para el usuario o para los objetivos específicos del proyecto (facilitar consulta, permitir proponer puntos, fomentar participación).

- Habilita (1-5): qué tanto esta historia desbloquea o reduce riesgo de otras historias (ej. registro/login habilitan casi todo lo demás).

- Esfuerzo: los puntos de historia ya estimados en el backlog (Fibonacci: 1, 2, 3, 5).

Un WSJF alto significa mucho beneficio por poco esfuerzo → se prioriza primero dentro de su épica. La secuencia final respeta además las dependencias técnicas (ej. no se puede aprobar un punto antes de poder proponerlo), por lo que el orden de ejecución se organiza por épica y, dentro de cada épica, por WSJF descendente.

| HU | Épica | Valor (1-5) | Habilita (1-5) | Beneficio | Esfuerzo (pts) | WSJF | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Autenticación y perfil | 4 | 5 | 9 | 3 | 3.00 | Alta |
| HU-02 | Autenticación y perfil | 4 | 5 | 9 | 2 | 4.50 | Alta |
| HU-03 | Autenticación y perfil | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | Media |
| HU-04 | Autenticación y perfil | 3 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | Media |
| HU-05 | Autenticación y perfil | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | Baja |
| HU-06 | Mapa y consulta | 5 | 4 | 9 | 5 | 1.80 | Alta |
| HU-07 | Mapa y consulta | 5 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | Alta |
| HU-08 | Mapa y consulta | 3 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | Media |
| HU-09 | Mapa y consulta | 3 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | Media |
| HU-10 | Mapa y consulta | 4 | 3 | 7 | 2 | 3.50 | Alta |
| HU-11 | Mapa y consulta | 4 | 2 | 6 | 3 | 2.00 | Alta |
| HU-12 | Mapa y consulta | 4 | 2 | 6 | 3 | 2.00 | Alta |
| HU-13 | Propuesta y aprobación | 5 | 3 | 8 | 5 | 1.60 | Alta |
| HU-14 | Propuesta y aprobación | 5 | 5 | 10 | 5 | 2.00 | Alta |
| HU-15 | Propuesta y aprobación | 4 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | Alta |
| HU-16 | Propuesta y aprobación | 4 | 3 | 7 | 2 | 3.50 | Alta |
| HU-17 | Propuesta y aprobación | 3 | 2 | 5 | 3 | 1.67 | Media |
| HU-18 | Panel administrativo | 4 | 4 | 8 | 3 | 2.67 | Alta |
| HU-19 | Panel administrativo | 5 | 5 | 10 | 5 | 2.00 | Alta |
| HU-20 | Historial e impacto (nuevo) | 3 | 2 | 5 | 3 | 1.67 | Media |
| HU-21 | Historial e impacto (nuevo) | 4 | 3 | 7 | 2 | 3.50 | Alta |
| HU-22 | Historial e impacto (nuevo) | 4 | 2 | 6 | 5 | 1.20 | Media |
| HU-23 | Calidad del dato (nuevo) | 3 | 3 | 6 | 3 | 2.00 | Media |

Nota: HU-20 a HU-23 son las historias nuevas de Tier 1. Los ítems de Tier 2 (expansión de localidades, alianzas institucionales, campañas) y Tier 3 (tests, CI, accesibilidad) no se incluyen en esta priorización — se recomienda tratarlos en un backlog aparte una vez validado el alcance ampliado con el instructor.